Système de configuration pour modules SMS et Wallet

Objectif

Créer un système de configuration pour les modules SMS et Wallet avec gestion des gateways, intégré au module Settings existant.

Tâches

Phase 1: Analyse ✅

- Explorer la structure du module Settings

- Analyser le modèle Setting existant

- Identifier la structure SmsCore

Phase 2: Migration & Modèles

- Créer migration pour table sms_gateways

- Créer modèle SmsGateway

- Créer migration pour wallet_gateways (si besoin)

- Seeders pour gateways par défaut (Orange CI, Infobip)

Phase 3: Contrôleurs

- Créer SmsSettingsController

- Créer WalletSettingsController

- Méthodes CRUD pour gateways

Phase 4: Vues

- Vue index SMS settings

- Vue création/édition gateway SMS

- Vue index Wallet settings

- Vue création/édition gateway Wallet

Phase 5: Services

- Service de gestion des gateways SMS

- Intégration Orange CI API

- Intégration Infobip API

Phase 6: Routes & Intégration

- Routes settings/sms/*

- Routes settings/wallet/*

- Ajout au menu Settings

- Tests fonctionnels